MensajerO

Taller de Programación II

Grupo 7

# Integrantes:
- Meller, Diego
- Franco, Tomas
- Leguizamon, Cesar

# Ayudante:
Gabriel Fusca
# Repositorio:
https://github.com/mellerster/7552Grupo7
# Changelog
- Crear Aplicación Android
- Crear Pantalla Registración Cliente
- Crear Pantalla de Usuarios Logueados en Cliente
- Crear Pantalla de Configuración de Perfíl en Cliente
- Crear Pantalla de Visualización de Estado en Cliente
- Crear Pantalla de Login en Cliente
- Crear Pantalla de Mensajes de Usuario en Cliente
- Crear Pantalla con listado de conversaciones en Cliente
- Crear Pantalla de Envío de Conversaciones en Cliente
- Realizar conexión del Cliente con la RestApi del Servidor
- Crear Aplicación Servidor
- Generar Modelo de Base de Datos
- Crear un Manejador para la Base de Datos
- Agregar Tests para el manejador de base de datos
- Agregar Autentificación (Servidor)
- Setear Doxygen
- Crear el Procesador de Mensajes
- Agregar Tests para el Procesador de Mensajes
- Documentar el Diseño del Servidor
- Documentar la Instalación y Compilación

# División de Tareas:
## Servidor:
Leguizamon, Cesar
## Cliente:
Meller, Diego (Registración de usuario, Ver estado de usuario, Configurar Perfíl, Listado de usuarios conectados)
Franco, Tomás (Autentificación, Checkin, Envío de Conversaciones, Visualización de Conversaciones)

# Gestión de Tareas:
Las tareas que entraron son:
- Crear Aplicación Android (#1)
- Crear Pantalla de Registración en Cliente (#3)
- Crear Pantalla de Usuarios Logueados en Cliente (#4)
- Crear Pantalla de Configuración de Perfíl en Cliente (#7)
- Crear Pantalla de Visualización de Estado de Usuario en Cliente (#9)
- Crear Aplicación del Servidor (#12)
- Crear el Procesador de Mensajes (#13)
- Agregar Tests para el procesador de Mensajes (#14)
- Documentar la Instalación y la Compilación (#18)
- Setear Doxygen (#19)
- Documentar el diseño del Servidor (#21)
- Crear Pantalla de Login en Cliente (#2)
- Crear Pantalla de Mensajes con Usuario en Cliente (#5)